## Slide 1: 美膚諮詢機器人
趙伯元
第4組

## Slide 2: 動機
  皮膚是人體最大和最重要的器官，曝露在陽光下最久的部位。
  臉部皮膚代表人體健康狀況，許多內臟病變反映到面部皮膚。
  沒有醜女人，只有懶女人。
  每月活躍line用戶達2100萬、全台人口滲透率82.6％
  聊天機器人服務趨勢。
Notes: Motivation
Challenge human acting

## Slide 3: 專案目標
解決每日操煩的保養決定。
提供閨蜜般的保養小技巧。
給於小秘書般的貼心互動提醒。

## Slide 4: 需求分析
  從氣象資料開放平台取得當日天氣資訊(溫度、濕度、紫外線指數及PM2.5)，分析保養關聯性後提供當日保養意見。
  以常見保養詢問關鍵字，提供保養小技巧資訊。

## Slide 5: System Architecture

## Slide 6: Function(Task) Architecture
美膚諮詢機器人server後台
使用者管理
保養技巧管理
氣象保養關聯性
API資料設定
查詢使用者使用情況
設定天氣預報時間
設定所在地
新增保養資枓
刪除保養資枓
修改保養資枓
新增天氣因素
刪除天氣因素
修改天氣因素

## Slide 7: 後台UI示意圖
登入畫面
使用者管理畫面
保養技巧管理畫面
氣象保養關聯性管理畫面

## Slide 8: Project Planning
Task decomposition
美膚諮詢機器人後台設計
取得氣象開放資料
系統設計
系統開發
認識開放資料
取得資料方法
流程設計
資料庫結構設計
資料庫開發
Line BOT串接
收集保養技巧及對應關鍵字
開放資料取得判斷
收集氣象對保養的關聯性
後台功能開發

## Slide 9: 責任指派矩陣(RAM)
任務名稱 | 保養品廠商 | 系統 設計師 | (委外) 工程師
取得氣象開發資料 |  |  | 
認識開放資料 |  | ■ | 
取得資料方法 |  | ■ | ■
系統設計 |  |  | 
流程設計 | ■ | ■ | 
資料庫結構設計 |  | ■ | 
保養技巧內容 | ■ | ■ | 
氣象對保養的關聯性 | ■ | ■ | 
系統開發 |  |  | 
資料庫開發 |  |  | ■
Line BOT串接 |  |  | ■
開放資料取得判斷 |  |  | ■
後台功能開發 |  |  | ■

## Slide 10: Schedule Planning

## Slide 11: Resource Required
Device and tools
  google calendar, google keep, Trello, google doc, google excel, office visio
  政府資料開放平台，氣象資料開放平台，行政院環境保護署。
  Chatbot